

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Administración de Proyectos de Ingeniería de Software

Entrega primer parcial

Joaquín Vila García A01732343

Alejandra Robles Macías A01730511

Carlos Antonio Vallejo González A01732167

Tabla de plan de riegos

**Tabla de plan de riegos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Medida |
| 1 | Falta de conocimiento sobre las tecnologías | La ignorancia sobre las plataformas nuevas que se están usando. | Alta | Medio | Tomar tutoriales en línea. |
| 2 | Falta de organización | Debida a trabajar con una diferencia horaria y no poder reunirse por la pandemia. | Media | Medio | Acordar juntas con anticipación y en el peor de los casos, dejar por escrito lo requerido. |
| 3 | Falta de tiempo | Llegar a la fecha límite. | Baja | Alto | Entregar las partes prioritarias |
| 4 | Problemas con el software | Tener un error inesperado, donde se desconoce la causa. | Baja | Alto | Buscar soluciones en línea. |